

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

-----🙞🙜🕮🙞🙜-----



**PROJECT BACKLOG DOCUMENT**

WEB ĐẶT SÂN BÓNG ĐÁ

**Version :** Product\_Backlog\_v1.0

**Project Team :** Team 11

**Create date :** 02/03/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| Project Acronym |  | | | |
| Project Title | Web đặt sân bóng đá | | | |
| Start Date | 02/03/2021 | End Date | 24/04/2021 | |
| Product Owner | Cao Thị Nhâm | | | |
| Partner Organization | Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng | | | |
| Scrum Master | Hoàng Thị Tuyết Trinh | [181124022258@due.edn.vn](mailto:181124022258@due.edn.vn) | | 0869028318 |
| Team Members | Nguyễn Thị Tường Vy | [181124022267@due.edn.vn](mailto:181124022267@due.edn.vn) | | 0372963843 |
| Phạm Thị Thùy Văn | [181124022266@due.edn.vn](mailto:181124022266@due.edn.vn) | | 0328878630 |
| Nguyễn Thị Hằng | [181124022221@due.edn.vn](mailto:181124022221@due.edn.vn) | | 0866865205 |
| Ngô Anh Tú | [181124022262@due.edn.vn](mailto:181124022262@due.edn.vn) | | 0774261407 |
| Hoàng Sinh Quân | [181124022249@due.edn.vn](mailto:181124022249@due.edn.vn) | | 0362143120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| Document Title | Product Backlog Document | | |
| Author (s) | Team 11 | | |
| Role | Product\_Backlog\_v1.0 | | |
| Date | 02/03/2021 | File Name | Product\_Backlog\_v1.0 |
| URL | [Trinhgq/44k222.11 (github.com)](https://github.com/Trinhgq/44k222.11) | | |
| Access |  | | |

1. **INTRODUCTION:**
   1. ***Purpose:***

* Cung cấp danh sách các tính năng được ưu tiên, chứa các mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.
* Chứa một danh sách đầy đủ tất cả các yêu cầu đang được xem xét, sắp xếp theo thứ tự và được sắp xếp theo ma trận với các đặc điểm chính khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và ưu tiên.
  1. ***Scope:***
* Thể hiện vai trò của người dùng.
* Lưu trữ tất cả các yêu cầu và mong muốn của người dùng.
* Đưa ra mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.
* Đưa ra thứ tự ưu tiên từng tính năng của sản phẩm.
* Đưa ra khối công việc cần ước tính và các kĩ thuật liên quan.
  1. ***Definitions, acronyms and abbreviations:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Term*** | ***Definition*** |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level - Medium |
| L | Priority Level - Low |

* 1. ***References:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***No.*** | ***Document Name*** | ***Note*** |
| 1 | Proposal Document |  |

1. ***PRODUCT BACKLOG:***
   1. ***User stories:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ID*** | ***ID As a/an*** | ***I want to ...*** | ***so that ...*** | ***Priority*** | ***Status*** |
| PB01 | Khách hàng | Đăng ký, đăng nhập tài khoản | Tôi muốn đăng ký và đăng nhập nhanh vào trang web bằng liên kết tài khoản facebook hay gmail | H | Đang thực hiện |
| PB02 | Khách hàng | Xem sân bóng | Tôi có thể thấy được hình ảnh sân bóng trước khi đặt sân sẽ ra sao. Các thông tin liên quan về sân bóng như diện tích sân, tình trạng sân hiện tại như thế nào. | H | Đang thực hiện |
| PB03 | Khách hàng | Đặt lịch | Tôi có thể thấy được giao diện đặt lịch. Trong đó Tôi có thể lựa chọn giờ, ngày tháng và ghi phần ghi chú khi đặt lịch | H | Đang thực hiện |
| PB04 | Khách hàng | Thanh toán | Tôi muốn biết sau khi thanh toán thì tôi có thể xác nhận được mình đã thanh toán. | H | Đang thực hiện |
| PB05 | Admin | Đăng tải thông tin sân bóng | Tôi muốn đăng tải thông tin sân bóng lên dễ dàng. | H | Đang thực hiện |
| PB06 | Admin | Tùy chỉnh các thông tin sân bóng | Tôi muốn thêm, sửa, xóa các thông tin sân bóng sau khi đăng bài. | H | Đang thực hiện |
| PB07 | Admin | Quản lý | Tôi muốn theo dõi được đơn hàng đặt sân | H | Đang thực hiện |

* 1. ***Feature description:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ID*** | ***Feature name*** | ***description*** | ***Priority*** | ***Status*** |
| PB01 | Đăng ký, đăng nhập vào tài khoản | Vào website vào mục đăng ký. Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc gmail trên trang web. Thiết lập mật khẩu và các thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh, số điện thoại.  Vào website vào mục đăng nhập. Đăng nhập bằng số điện thoại (gmail) và mật khẩu đã đăng ký.  Hoặc sử dụng đường đường link facebook, gmail để thay cho tài khoản đăng ký, đăng nhập | H | Đang thực hiện |
| PB03 | Xem sân bóng | Vào trang danh sách sân bóng, vào mục xem chi tiết. | H | Đang thực hiện |
| PB03 | Đặt lịch | Vào trang chi tiết sân bóng  - Lựa chọn giờ, ngày tháng mà mình muốn đặt và ghi vào phần ghi chú nếu có.  - Sau khi đã lựa chọn xong, nhấn vào nút đặt sân. | H | Đang thực hiện |
| PB04 | Thanh toán | Sau khi khách hàng ấn vào nút đặt sân thì sẽ được liên kết với trang thanh toán.  - Lựa chọn phương thức thanh toán.  - Nhấn vào nút xác nhận thanh toán. | H | Đang thực hiện |
| PB05 | Đăng tải thông tin sân bóng | Vào trang quản lý sản phẩm.   * Chọn mục thêm sản phẩm. * Ghi các thông tin về sân bóng như tên sân, loại sân, giá sân, mô tả sân bóng, chèn thêm hình ảnh của sân bóng. * Nhấn uploat. | H | Đang thực hiện |
| PB06 | Tùy chỉnh các thông tin sân bóng | Vào trang quản lý sản phẩm, vào danh mục sản phẩm   * Nhấn vào nút chỉnh sửa. * Nhấn vào nút xóa để xóa thông tin vầ sản phẩm đó | H | Đang thực hiện |
| PB07 | Quản lý | Vào phần quản lý cơ sở dữ liệu | H | Đang thực hiện |